| Форма N 3-в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы СЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Восточный Порт" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС |  |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год) | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | В том числе по периодам |  |  |
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Итого инвестиции |  |  |  | 10 561 557 | 3 497 253 | 5 685 720 | 880 519 |
|  | Проект 1 Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3, Т3, в том числе : |  |  |  | 7 433 922 | 1 956 179 | 4 792 769 | 703 040 |
|  | итого за счет собственных средств |  |  |  | 7 433 922 | 1 956 179 |  |  |
|  | Замена и приобретение новой внутрипортовой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д. | февраль 2024г. | сентябрь 2024г. |  | 91 013 | 91 013 |  |  |
|  | Замена и модернизация, дооборудование производственного, перегрузочного, конвейерного оборудования, техники, систем пылеподавления | март 2023г. | декабрь 2028г. |  | 1 092 578 | 65 672 |  |  |
|  | АСУТП | январь 2024г. | декабрь 2024г. |  | 256 251 | 252 754 |  |  |
|  | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | апрель 2021г. | сентябрь 2025г. |  | 233 205 | 166 035 |  |  |
|  | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | апрель 2022г. | декабрь 2024г. |  | 92 715 | 89 183 |  |  |
|  | Прочие оборудование (вспомогательное оборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2024г. | декабрь 2024г. |  | 39 700 | 36 705 |  |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | октябрь 2018г. | декабрь 2026г. |  | 5 628 460 | 1 254 817 |  |  |
|  | Проект 2 Портофлот, в том числе : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проект 3 Нерегулируемая деятельность, в том числе : |  |  |  | 3 127 635 | 1 541 074 | 919 108 | 177 479 |
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  |  | 3 127 635 | 1 541 074 |  |  |
|  | Автотранспорт | июль 2024г. | сентябрь 2024г. |  | 14 785 | 14 785 |  |  |
|  | АСУТП | октябрь 2023г. | декабрь 2024г. |  | 21 697 | 21 697 |  |  |
|  | Модернизация тепловозов | апрель 2024г. | июнь 2024г. |  | 53 764 | 53 764 |  |  |
|  | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | январь 2024г. | декабрь 2024г. |  | 18 077 | 16 197 |  |  |
|  | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | апрель 2022г. | декабрь 2025г. |  | 203 450 | 25 702 |  |  |
|  | Орг. техника, фото-видео аппаратура, оборудование для музея | апрель 2024г. | июнь 2024г. |  | 1 470 | 1 470 |  |  |
|  | Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2024г. | сентябрь 2024г. |  | 3 995 | 3 995 |  |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | январь 2018г. | декабрь 2025г. |  | 2 709 197 | 1 302 264 |  |  |
|  | Нематериальные активы | январь 2024г. | декабрь 2024г. |  | 74 908 | 74 908 |  |  |
|  | Приобретение земельных участков | январь 2024г. | декабрь 2024г. |  | 26 292 | 26 292 |  |  |
| <*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2. <**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню. <***> В текущих ценах. |  |  |  |  |  |  |  |  |