|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма N 3-в* | | | | | | | | | |
| **Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной  программы СЕМ АО "Восточный Порт" на 2021 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | без НДС |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Срок окупаемости, лет | Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год) | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | В том числе по периодам | | |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Итого инвестиции** |  |  |  |  | **35 557 143** | **3 110 509** | **5 006 259** | **4 502 435** |
|  | **Проект 1  Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3, ТЗ в том числе:** |  |  |  |  | **35 035 032** | **2 600 968** | **4 712 879** | **4 354 086** |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена и приобретение новой внутрипортовой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д. | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  |  | 234 347 | 234 347 |  |  |
|  | Замена и модернизация, дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники | Июль 2020 | Декабрь 2021 |  |  | 909 157 | 705 399 |  |  |
|  | Инженерные системы ОГЭ (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | Октябрь 2018 | Декабрь 2022 |  |  | 284 454 | 198 460 |  |  |
|  | Системы отдела связи: ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  |  | 89 913 | 89 913 |  |  |
|  | Прочее оборудование | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  |  | 36 833 | 36 833 |  |  |
|  | Строительство, реконструкция зданий, сооружений, причалов, дорог и т.д. | Январь 2018 | Декабрь 2023 |  |  | 2 497 436 | 1 294 748 |  |  |
|  | З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном. | Июнь 2001 | Март 2021 |  |  | 30 982 892 | 41 268 |  |  |
|  | **Проект 2  Портофлот, в том числе:** |  |  |  |  | **83** | **83** |  | **4 330** |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Системы отдела связи: ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | Апрель 2021 | Сентябрь 2021 |  |  | 83 | 83 |  |  |
|  | **Проект 3.  Нерегулируемая деятельность, в том числе:** |  |  |  |  | **522 028** | **509 458** | **293 380** | **144 019** |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение автотранспорта | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  |  | 26 950 | 26 950 |  |  |
|  | Инженерные системы ОГЭ (водоснабжение, электроснабжение, трансформаторные подстанции, прожекторные мачты, кондиционеры, вентиляция и т.д.) | Февраль 2020 | Декабрь 2021 |  |  | 84 377 | 81 710 |  |  |
|  | Системы отдела связи: ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  |  | 48 319 | 48 119 |  |  |
|  | Оборудование ИВЦ, оборудование для музея | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  |  | 25 400 | 25 400 |  |  |
|  | Прочее оборудование. | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  |  | 5 526 | 5 526 |  |  |
|  | Строительство, реконструкция зданий, сооружений, причалов, дорог и т.д. | Январь 2019 | Декабрь 2022 |  |  | 148 763 | 139 060 |  |  |
|  | Приобретение земельных участков | Январь 2021 | Декабрь 2021 |  |  | 182 693 | 182 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.  <\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.  <\*\*\*> В текущих ценах. | | | | | | | | | |