*Форма N 3-в*

**Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной**

**программы СЕМ АО "Восточный Порт" на 2019 год**

без НДС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Срок окупаемости, лет | Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год) | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | В том числе по периодам | | |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Итого инвестиции** |  |  |  |  | **37 751 708** | **14 513 453** | **3 481 922** | **4 527 412** |
|  | **Проект 1  Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3 в том числе:** |  |  |  |  | **36 235 666** | **13 187 888** | **3 312 080** | **3 741 320** |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Полноповоротный колесный перегружатель** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 161 558 | 161 558 | 168 020 |  |
|  | **Портальный электрический полноповоротный кран, СПМ** | **Январь 2020** | **Декабрь 2021** |  |  |  |  | 189 900 | 324 940 |
|  | **Судопогрузочная машина** | **Январь 2021** | **Декабрь 2021** |  |  |  |  |  | 350 000 |
|  | **Внутрипортовая техника, погрузчики, грейфера, автомобили** | **Июль 2018** | **Декабрь 2019** |  |  | 587 410 | 587 410 | 199 059 | 246 258 |
|  | **Стационарный брикетировщик угольной пыли** | **Июль 2018** | **Декабрь 2020** |  |  | 29 364 | 29 364 |  |  |
|  | **Модуль орошения узлов дробления угля** | **Июль 2018** | **Декабрь 2020** |  |  | 58 781 | 58 781 |  | 12 697 |
|  | **Мобильная снегогенераторная система** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 70 000 | 70 000 |  |  |
|  | **Модернизация и дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники** | **Июль 2018** | **Декабрь 2020** |  |  | 2 753 926 | 1 487 079 | 1 009 995 | 664 025 |
|  | **Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, трансформаторные подстанции и т.д.)** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 56 643 | 42 662 | 76 765 | 28 500 |
|  | **Модернизация системы связи, ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.)** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 15 653 | 15 653 | 3 100 | 6 900 |
|  | **Модернизация системы АСУ ТП** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 88 898 | 66 398 |  |  |
|  | **Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование, измерительные приборы, прочее)** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 10 320 | 10 320 | 18 100 | 18 000 |
|  | **Подпорные стенки** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 24 655 | 24 655 |  |  |
|  | **Ветрозaщитное укрытие контейнеров** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 1 000 | 1 000 |  |  |
|  | **Устройство укрытия от просыпей угля под конвейерными линиями.** | **октябрь 2018** | **Декабрь 2019** |  |  | 34 943 | 34 943 |  |  |
|  | **Строительство, реконструкция и модернизация зданий и сооружений, причалов, дорог и т.д.** | **Январь 2012** | **Декабрь 2023** |  |  | 1 697 504 | 1 654 800 | 1 647 141 | 2 090 000 |
|  | **З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном.** | **январь 2010** | **Сентябрь 2019** |  |  | 30 645 011 | 8 943 265 |  |  |
|  | **Проект 2  Портофлот, в том числе:** |  |  |  |  | **544 111** | **544 111** | **3 845** | **654 640** |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Модернизация инженерных сетей, сетей связи, охранного видеонаблюдения, ОПС и т.д.** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 120 | 120 |  |  |
|  | **Строительство, реконструкция и модернизация зданий и сооружений, причалов** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 330 | 330 |  |  |
|  | **Вспомогательное оборудование, приборы** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 2 413 | 2 413 |  |  |
|  | **Буксир с азимутальным кормовым приводом** | **Июль 2018** | **Январь 2019** |  |  | 541 248 | 541 248 |  | 654 640 |
|  | **Проект 3.  Нерегулируемая деятельность, в том числе:** |  |  |  |  | **971 931** | **781 454** | **165 997** | **131 452** |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Автотранспорт** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 25 900 | 25 900 |  |  |
|  | **Инженерные системы (водоснабжение, электроснабжение, трансформаторные подстанции, прожекторные мачты, кондиционирование, вентиляция и т.д.)** | **Январь 2019** | **Декабрь 2020** |  |  | 79 925 | 26 355 |  |  |
|  | **Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной сигнализации, линий связи, шлагбаумов и т.д.** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 4 720 | 4 720 |  |  |
|  | **Орг. техника, техника ИВЦ, оборудование для музея** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 18 511 | 18 511 |  |  |
|  | **Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование, измерительные приборы, прочее: мебель, бытовая техника, тренажеры и т.д.)** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 4 111 | 4 111 |  |  |
|  | **Строительство, реконструкция, утепление зданий. сооружений** | **Январь 2018** | **Декабрь 2020** |  |  | 219 646 | 218 054 |  |  |
|  | **Создание полигона для утилизации твёрдых производственных отходов** | **Январь 2018** | **Декабрь 2020** |  |  | 146 118 | 10 803 |  |  |
|  | **Приобретение земельных участков** | **Январь 2019** | **Декабрь 2019** |  |  | 473 000 | 473 000 |  |  |

<\*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.

<\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

<\*\*\*> В текущих ценах.