| Форма N 3в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы СЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "Восточный Порт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС |  |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Срок окупаемости, лет | Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год) | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | В том числе по периодам |  |  |
|  |  | начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Итого инвестиции |  |  |  |  | 9 009 732 | 2 877 287 | 4 936 660 | 239 223 |
|  | Проект 1 Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3, Т3, в том числе: |  |  |  |  | 7 886 234 | 2 329 910 | 3 930 260 | 26 000 |
|  | итого за счет собственных средств |  |  |  |  | 7 886 234 | 2 329 910 |  |  |
|  | Замена и приобретение новой внутрипортовой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д. | январь 2026г. | декабрь 2026г. |  |  | 91 383 | 91 383 |  |  |
|  | Приобретение, замена и модернизация, е производственного, перегрузочного, конвейерного, жд оборудования, техники, систем пылеподавления | январь 2025г. | август 2027г. |  |  | 2 962 852 | 194 937 |  |  |
|  | АСУТП | сентябрь 2024г. | декабрь 2027г. |  |  | 220 851 | 52 813 |  |  |
|  | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | июнь 2021г. | декабрь 2027г. |  |  | 271 472 | 151 141 |  |  |
|  | Системы отдела связи: (охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи, охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | сентябрь 2021г. | декабрь 2027г. |  |  | 148 424 | 137 165 |  |  |
|  | Прочие оборудование (вспомогательное оборудование, оборудование СОТиПБ, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2026г. | декабрь 2026г. |  |  | 183 185 | 183 185 |  |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | январь 2020г. | декабрь 2027г. |  |  | 4 008 067 | 1 519 286 |  |  |
|  | Проект 2 Портофлот, в том числе: |  |  |  |  | 383 | 383 | 816 000 | 0 |
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 383 | 383 | 0 | 0 |
|  | Прочие оборудование (вспомогательное оборудование, оборудование СОТиПБ, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2026г. | декабрь 2026г. |  |  | 383 | 383 |  |  |
|  | Проект 3 Нерегулируемая деятельность, в том числе: |  |  |  |  | 1 123 115 | 546 994 | 190 400 | 213 223 |
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 1 123 115 | 546 994 |  |  |
|  | Автотранспорт | январь 2026г. | декабрь 2026г. |  |  | 11 963 | 11 963 |  |  |
|  | АСУТП | август 2023г. | декабрь 2026г. |  |  | 23 669 | 18 341 |  |  |
|  | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи, охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | январь 2026г. | декабрь 2026г. |  |  | 12 472 | 12 472 |  |  |
|  | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | июль 2025г. | декабрь 2027г. |  |  | 85 053 | 80 900 |  |  |
|  | Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | октябрь 2025г. | декабрь 2026г. |  |  | 37 830 | 37 830 |  |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | январь 2019г. | декабрь 2026г. |  |  | 942 381 | 375 741 |  |  |
|  | Нематериальные активы | январь 2026г. | декабрь 2026г. |  |  | 5 047 | 5 047 |  |  |
|  | Приобретение земельных участков | январь 2026г. | декабрь 2026г. |  |  | 4 700 | 4 700 |  |  |
| <*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2. <**> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню. <***> В текущих ценах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |