|  |
| --- |
| *Форма N 3-б* |
|      |  |  |  |  |  |  |  |
| **Содержание Инвестиционной программы АО "Восточный Порт" на 2023 г.**  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2023 году  |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) | всего (тыс. руб.) | в том числе |
| за счет собственных средств организации (тыс. руб.) | за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Итого инвестиции**  |  |  | **7 627 334** | **3 513 182** | **3 513 182** |  |
|   | **Проект 1 Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3, Т3, в том числе :** |  |  | **5 269 459** | **2 101 172** | **2 101 172** |  |
|   | **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |   |   | **4 347 005** | **1 388 767** | **1 388 767** |  |
|   | **реконструкция (модернизация), в том числе:** |   |   |  |  |   |   |
|   | **новое строительство, в том числе:** |   |   | **4 347 005** | **1 388 767** | **1 388 767** |  |
|   | Ветрозащитное ограждение (Причал № 49) | Октябрь 2018 | Декабрь 2023 | 832 461 | 97 273 | 97 273 |   |
|   | Баровой рыхлительный комплекс | Январь 2021 | Декабрь 2023 | 192 361 | 108 233 | 108 233 |   |
|   | Система пылеподавления, функционирующая в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8 ,9 | Январь 2021 | Декабрь 2023 | 83 933 | 83 933 | 83 933 |   |
|   | Автомойка с очистными сооружениями | Январь 2021 | Декабрь 2023 | 45 434 | 42 159 | 42 159 |   |
|   | Здание для размещения персонала по техническому обслуживанию и ремонту оборудования | Январь 2020 | Декабрь 2023 | 47 594 | 43 539 | 43 539 |   |
|   | Система оборотного водоснабжения для орошения складов. Т-3 | Январь 2021 | Декабрь 2023 | 163 144 | 152 436 | 152 436 |   |
|   | Очистные сооружения | Июнь 2020 | Декабрь 2023 | 2 285 029 | 740 019 | 740 019 |   |
|   | **2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе:** |   |   | **922 455** | **712 405** | **712 405** |  |
|   | Замена и приобретение новой техники: тягачи, погрузчики, грейфера и т.д.  | Январь 2023 | Сентябрь 2023 | 46 287 | 46 287 | 46 287 |   |
|   | **3) Долгосрочные вложения** |   |   |  |  |  |  |
|   | **Проект 2Портофлот, в том числе :** |   |   | **592** | **592** | **592** |  |
|   | **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |   |   | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **реконструкция (модернизация), в том числе:** |   |   |  |  |  |   |
|   | **новое строительство, в том числе:** |   |   |  |  |  |  |
|   | **2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе:** |   |   | **592** | **592** | **592** |  |
|   | **3) Долгосрочные вложения** |   |   |  |  |  |  |
|   | **Проект 3Нерегулируемая деятельность, в том числе :** |   |   | **2 357 283** | **1 411 418** | **1 411 418** |  |
|   | **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |   |   | **2 131 427** | **1 191 929** | **1 191 929** |  |
|  | **реконструкция (модернизация), в том числе:** |   |   | **23 097** | **14 911** | **14 911** |   |
|   | **новое строительство, в том числе:** |   |   | **2 108 330** | **1 177 019** | **1 177 019** |  |
|   | Ледовый спортивный комплекс п. Врангель | Январь 2020 | Декабрь 2024 | 811 984 | 522 535 | 522 535 |   |
|   | Таможенный склад временного хранения на территории БРК | Январь 2022 | Декабрь 2023 | 258 108 | 251 154 | 251 154 |   |
|   | Полигон для захоронения производственных отходов. Общепортовые. | Январь 2018 | Декабрь 2023 | 387 589 | 362 869 | 362 869 |   |
|   | Система водоснабжения производственно-перегрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1, ППК-3). Общепортовые. | Январь 2019 | Декабрь 2024 | 490 126 | 36 885 | 36 885 |   |
|   | **2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе:** |   |   | **225 856** | **219 489** | **219 489** |  |
|   | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | Октябрь 2020 | Декабрь 2023 | 13 864 | 13 864 | 13 864 |  |
|   | Нематериальные активы | Январь 2023 | Декабрь 2023 | 63 621 | 63 621 | 63 621 |  |
|   | Приобретение земельных участков | Январь 2023 | Декабрь 2023 | 36 005 | 36 005 | 36 005 |  |
|   | **3) Долгосрочные вложения** |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций <\*\*> В текущих ценах. <\*\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню. |