|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма N 3-б* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Содержание инвестиционной программы АО "Восточный Порт" на 2016 г.** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2016 году | | |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) |
| всего (тыс. руб.) | в том числе | |
| за счет собственных средств организации (тыс. руб.) | за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Итого инвестиции** |  |  | **27 375 005** | **6 173 542** | **6 173 542** |  |
| М | **Проект 1  Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3, в том числе :** |  |  | **27 268 405** | **6 074 114** | **6 074 114** |  |
| **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **26 807 614** | **5 613 323** | **5 613 323** |  |
| **- реконструкция (модернизация);** |  |  | **712 365** | **677 517** | **677 517** |  |
| **Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, связь, ОПС и т.д.)** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** | **175449** | **156828** | **156828** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Модернизация и дооборудование перегрузочного оборудования и техники** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** | **167471** | **167471** | **167471** |  |
| **Покрытие причалов, ж/д путь, крановый путь** | **Январь 2013** | **Декабрь 2016** | **84788** | **70626** | **70626** |  |
| **Система удаления металлических предметов и электромагнитной очистки угля** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** | **107965** | **107965** | **107965** |  |
| **Строительство и реконструкция зданий, причалов** | **Январь 2012** | **Декабрь 2017** | **176692** | **174627** | **174627** |  |
| **- новое строительство.** |  |  | **26 095 249** | **4 935 806** | **4 935 806** |  |
| **З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в порту Восточном. Аренда земли, строительство** | **Апрель 2001** | **Декабрь 2018** | **26 095 249** | **4 935 806** | **4 935 806** |  |
| **2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе:** |  |  | **460 791** | **460 791** | **460 791** |  |
| **Внутрипортовая техника (ВПТ) и погрузчики** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** | **122000** | **122000** | **122000** |  |
| **Портальные краны, судопогрузочные машины** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** | **312396** | **312396** | **312396** |  |
| **3) Долгосрочные финансовые вложения.** |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 2 Портовый флот, в том числе :** |  |  | **2450** | **2450** | **2450** |  |
| **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  |  |  |  |  |
| **- реконструкция (модернизация);** |  |  | **2190** | **2190** | **2190** |  |
| **2) Приобретение внеоборотных активов.** |  |  | **260** | **260** | **260** |  |
| **3) Долгосрочные финансовые вложения.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект 3 Нерегулируемая деятельность , в том числе :** |  |  | **104150** | **96978** | **96978** |  |
| **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **67065** | **59893** | **59893** |  |
| **- реконструкция (модернизация);** |  |  | **67065** | **59893** | **59893** |  |
| **2) Приобретение внеоборотных активов.** |  |  | **37085** | **37085** | **37085** |  |
| **3) Долгосрочные финансовые вложения.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций | | | | | | | |
| <\*\*> В текущих ценах. | | | | | | | |
| <\*\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню. | | | | | | | |