|  |
| --- |
| *Форма N 3-б*  |
|      |
| **Содержание инвестиционной программы ОАО "Восточный Порт" на 2020 г.**  |
|  |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2020 году  |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  |  |
| всего (тыс. руб.) | в том числе |
| за счет собственных средств организации (тыс. руб.) | за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Итого инвестиции**  |  |  | **39 305 465** | **8 898 614** | **8 898 614** |  |
|   | **Проект 1 Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3, Т3 в том числе:** |  |  | **38 665 417** | **8 286 335** | **8 286 335** |  |
| **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **33 441 648** | **3 952 085** | **3 952 085** |  |
| **- реконструкция (модернизация), в том числе:** | **Январь 2018** | **Декабрь 2023** | **878 531** | **588 332** | **588 332** |  |
| **Дренажные, ливневые системы водоотведения и очистных сооружений. Реконструкция.** | **Октябрь 2018** | **Декабрь 2023** | **746 618** | **460 199** | **460 199** |  |
| **Причал 52/52А** | **Январь 2018** | **Декабрь 2020** | **97 468** | **94 468** | **94 468** |  |
| **- новое строительство, в том числе:** | **Январь 2001** | **Декабрь 2020** | **32 563 117** | **3 363 753** | **3 363 753** |  |
| **Ветрозащитное ограждение (Причал № 49)** | **Октябрь 2018** | **Декабрь 2020** | **876 340** | **848 842** | **848 842** |  |
| **З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса** | **Январь 2001** | **Июнь 2020** | **31 577 665** | **2 451 820** | **2 451 820** |  |
| **2) Приобретение внеоборотных активов.**  |  |  | **5 223 769** | **4 334 250** | **4 334 250** |  |
| **3) Долгосрочные финансовые вложения.** |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 2Портовый флот, в том числе:** |  |  | **4 612** | **4 204** | **4 204** |  |
| **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **1 229** | **8 21** | **8 21** |  |
| **- реконструкция (модернизация);** | **Январь 2019** | **Июнь 2020** | **1 229** | **1 229** | **1 229** |  |
| **- новое строительство;** |  |  |  |  |  |  |
| **2) Приобретение внеоборотных активов.** |  |  | **3 383** | **2 975** | **2 975** |  |
| **3) Долгосрочные финансовые вложения.** |  |  |  |  |  |  |
|   | **Проект 3Нерегулируемая деятельность, в том числе:** |  |  | **635 436** | **608 075** | **608 075** |  |
| **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **149 161** | **142 515** | **142 515** |  |
| **- реконструкция (модернизация);** |  |  | **24 864** | **23 930** | **23 930** |  |
| **- новое строительство.** |  |  | **124 297** | **118 585** | **118 585** |  |
| **2) Приобретение внеоборотных активов.** |  |  | **486 275** | **465 560** | **465 560** |  |
| **3) Долгосрочные финансовые вложения.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  <\*> Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций |
|  <\*\*> В текущих ценах. |
|  <\*\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню. |