*Форма N 3-в*

**Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной**

**программы СЕМ АО "Восточный Порт" на 2018 год**

без НДС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Срок окупаемости, лет | Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год) | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | В том числе по периодам | | |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) | 2 018 | 2019 | 2 020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Итого инвестиции** |  |  |  |  | **32 122 405** | **15 674 385** | **19 416 131** | **3 237 088** |
|  | **Проект 1  Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3 в том числе:** |  |  |  |  | **31 965 465** | **15 525 166** | **18 813 394** | **3 023 388** |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Портальный кран** | **март 2017** | **Декабрь 2018** |  |  | 279 290 | 279 290 |  |  |
|  | **Внутрипортовая техника, погрузчики, грейфера** | **ноябрь 2017** | **Декабрь 2018** |  |  | 245 059 | 245 059 | 261 000 | 321 000 |
|  | **Универсальная машина для подавления пыли (снегогенератор)** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** |  |  | 21 770 | 21 770 | 47 000 |  |
|  | **Модернизация и дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования** | **Январь 2017** | **Декабрь 2019** |  |  | 384 952 | 149 120 | 1 624 615 |  |
|  | **Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, трансформаторные подстанции и т.д.)** | **Январь 2017** | **Декабрь 2019** |  |  | 132 397 | 50 204 | 247 000 | 150 000 |
|  | **Модернизация системы связи, ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.)** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** |  |  | 14 925 | 14 925 |  |  |
|  | **Модернизация системы АСУ ТП** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** |  |  | 44 695 | 44 695 |  |  |
|  | **Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование, измерительные приборы, прочее)** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** |  |  | 8 496 | 8 496 |  |  |
|  | **З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в Порту Восточном.** | **январь 2011** | **Июнь 2019** |  |  | 30 645 010 | 14 566 021 | 15 521 391 |  |
|  | **Строительство, реконструкция зданий и сооружений, причалов** | **Январь 2012** | **Декабрь 2021** |  |  | 188 871 | 145 586 | 1 112 388 | 2 552 388 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект 2  Портофлот, в том числе:** |  |  |  |  | **15 357** | **15 357** | **509 530** | **280** |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Модернизация инженерных сетей, сетей связи, охранного видеонаблюдения, ОПС и т.д.** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** |  |  | 2 552 | 2 552 |  |  |
|  | **Строительство и реконструкция зданий и сооружений, причалов** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** |  |  | 5 444 | 5 444 |  |  |
|  | **Вспомогательное оборудование, приборы** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** |  |  | 7 361 | 7 361 | 280 | 280 |
|  | **Буксир с азимутальным кормовым приводом** | **Июнь 2018** | **Декабрь 2019** |  |  |  |  | 509 250 |  |
|  | **Проект 3.  Нерегулируемая деятельность, в том числе:** |  |  |  |  | **141 583** | **133 862** | **93 207** | **213 420** |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Автотранспорт** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** |  |  | 13 000 | 13 000 | 17 900 | 18 900 |
|  | **Инженерные системы (водоснабжение, электроснабжение, трансформаторные подстанции, прожекторные мачты, кондиционирование, вентиляция и т.д.)** | **Январь 2013** | **Декабрь 2018** |  |  | 48 559 | 43 385 | 50 000 | 50 000 |
|  | **Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной сигнализации, линий связи, шлагбаумов и т.д.** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** |  |  | 4 495 | 4 495 |  |  |
|  | **Орг. техника, техника ИВЦ, оборудование для музея** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** |  |  | 21 096 | 21 096 |  |  |
|  | **Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование, измерительные приборы, прочее: мебель, бытовая техника, тренажеры и т.д.)** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** |  |  | 7 775 | 7 775 |  |  |
|  | **Строительство, реконструкция, утепление зданий** | **март 2017** | **Декабрь 2018** |  |  | 10 417 | 10 370 | 5 000 | 6 000 |
|  | **Создание полигона для утилизации твёрдых производственных отходов** | **Январь 2018** | **Декабрь 2020** |  |  | 11 118 | 8 618 | 2 500 | 120 000 |
|  | **СРИКС** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** |  |  | 17 123 | 17 123 | 17 807 | 18 520 |
|  | **Приобретение земельных участков** | **Январь 2018** | **Декабрь 2018** |  |  | 8 000 | 8 000 |  |  |

<\*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.

<\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

<\*\*\*> В текущих ценах.