|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма N 3-в* | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы СЕМ АО "Восточный Порт" на 2023г.** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС | |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Срок окупаемости, лет | Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год) | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | В том числе по периодам | | |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Итого инвестиции** |  |  |  |  | **7 627 334** | **3 513 182** | **1 157 598** | **1 770 341** |
|  | **Проект 1  Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3, Т3, в том числе :** |  |  |  |  | **5 269 459** | **2 101 172** | **939 000** | **1 543 000** |
|  | итого за счет собственных средств |  |  |  |  | 5 269 459 | 2 101 172 |  |  |
|  | Замена и приобретение новой внутрипортовой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д. | январь 2023г. | сентябрь 2023г. |  |  | 46 287 | 46 287 |  |  |
|  | Замена и модернизация, дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники, систем пылеподавления | июль  2018г. | сентябрь 2023г. |  |  | 156 218 | 153 470 |  |  |
|  | АСУТП | январь 2022г. | сентябрь 2023г. |  |  | 137 858 | 134 102 |  |  |
|  | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | октябрь 2019г. | декабрь 2024г. |  |  | 311 650 | 175 089 |  |  |
|  | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | апрель 2022г. | декабрь 2026г. |  |  | 101 784 | 34 798 |  |  |
|  | Прочие оборудование (вспомогательное оборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | декабрь 2022г. | сентябрь 2023г. |  |  | 168 657 | 168 658 |  |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | октябрь 2018г. | декабрь 2025г. |  |  | 4 347 005 | 1 388 767 |  |  |
|  | **Проект 2 Портофлот,  в том числе :** |  |  |  |  | **592** | **592** | **0** | **0** |
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 592 | 592 | 0 | 0 |
|  | Прочие оборудование (вспомогательное оборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2023г. | июнь  2023г. |  |  | 592 | 592 |  |  |
|  | **Проект 3 Нерегулируемая деятельность,  в том числе :** |  |  |  |  | **2 357 283** | **1 411 418** | **218 598** | **227 341** |
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  |  |  | 2 357 283 | 1 411 418 |  |  |
|  | Автотранспорт | январь 2023г. | июнь  2023г. |  |  | 5 062 | 5 062 |  |  |
|  | АСУТП | апрель 2023г. | декабрь 2023г. |  |  | 13 170 | 13 170 |  |  |
|  | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | октябрь 2022г. | июнь 2023г. |  |  | 13 864 | 13 864 |  |  |
|  | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | октябрь 2020г. | декабрь 2023г. |  |  | 75 329 | 70 612 |  |  |
|  | Орг. техника, фото-видео аппаратура, оборудование для музея | апрель 2023г. | декабрь 2023г. |  |  | 13 279 | 11 629 |  |  |
|  | Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2023г. | сентябрь 2023г. |  |  | 5 526 | 5 525 |  |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | январь 2018г. | декабрь 2024г. |  |  | 2 131 427 | 1 191 930 |  |  |
|  | Нематериальные активы | январь 2023г. | декабрь 2023г. |  |  | 63 621 | 63 621 |  |  |
|  | Приобретение земельных участков | январь 2023г. | декабрь 2023г. |  |  | 36 005 | 36 005 |  |  |
| <\*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.  <\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.  <\*\*\*> В текущих ценах. | | | | | | | | | |