|  |
| --- |
| *Форма N 3-в* |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы СЕМ АО "Восточный Порт" на 2023г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | Срок окупаемости, лет | Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год) | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | В том числе по периодам |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Итого инвестиции**  |  |  |  |  | **7 627 334** | **3 513 182** | **1 157 598** | **1 770 341** |
|   | **Проект 1 Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3, Т3, в том числе :** |  |  |  |  | **5 269 459** | **2 101 172** | **939 000** | **1 543 000** |
|   | итого за счет собственных средств |   |   |   |   | 5 269 459 | 2 101 172 |   |   |
|  | Замена и приобретение новой внутрипортовой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д.  | январь 2023г. | сентябрь 2023г. |   |   | 46 287 | 46 287 |   |   |
|   | Замена и модернизация, дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники, систем пылеподавления | июль 2018г. | сентябрь 2023г. |   |   | 156 218 | 153 470 |   |   |
|   | АСУТП | январь 2022г. | сентябрь 2023г. |   |   | 137 858 | 134 102 |   |   |
|   | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | октябрь 2019г. | декабрь 2024г. |   |   | 311 650 | 175 089 |   |   |
|   | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | апрель 2022г. | декабрь 2026г. |   |   | 101 784 | 34 798 |   |   |
|   | Прочие оборудование (вспомогательное оборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | декабрь 2022г. | сентябрь 2023г. |   |   | 168 657 | 168 658 |   |   |
|   | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | октябрь 2018г. | декабрь 2025г. |   |   | 4 347 005 | 1 388 767 |   |   |
|   | **Проект 2Портофлот, в том числе :** |   |   |   |   | **592** | **592** | **0** | **0** |
|   | - за счет собственных средств организации; |   |   |   |   | 592 | 592 | 0 | 0 |
|   | Прочие оборудование (вспомогательное оборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2023г. | июнь 2023г. |   |   | 592 | 592 |   |   |
|   | **Проект 3Нерегулируемая деятельность, в том числе :** |   |   |   |   | **2 357 283** | **1 411 418** | **218 598** | **227 341** |
|   | - за счет собственных средств организации; |   |   |   |   | 2 357 283 | 1 411 418 |   |   |
|   | Автотранспорт | январь 2023г. | июнь 2023г. |   |   | 5 062 | 5 062 |   |   |
|   | АСУТП | апрель 2023г. | декабрь 2023г. |   |   | 13 170 | 13 170 |   |   |
|   | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | октябрь 2022г. | июнь 2023г. |   |   | 13 864 | 13 864 |   |   |
|   | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | октябрь 2020г. | декабрь 2023г. |   |   | 75 329 | 70 612 |   |   |
|   | Орг. техника, фото-видео аппаратура, оборудование для музея | апрель 2023г. | декабрь 2023г. |   |   | 13 279 | 11 629 |   |   |
|   | Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2023г. | сентябрь2023г. |   |   | 5 526 | 5 525 |   |   |
|   | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | январь 2018г. | декабрь 2024г. |   |   | 2 131 427 | 1 191 930 |   |   |
|   | Нематериальные активы | январь 2023г. | декабрь 2023г. |   |   | 63 621 | 63 621 |   |   |
|   | Приобретение земельных участков | январь 2023г. | декабрь 2023г. |   |   | 36 005 | 36 005 |   |   |
|  <\*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2. <\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню. <\*\*\*> В текущих ценах. |