|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма N 3-б* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Содержание Инвестиционной программы АО "Восточный Порт" на 2021 г.** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2021 году | | |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  |  | | |
| всего (тыс. руб.) | в том числе | |
| за счет собственных средств организации (тыс. руб.) | за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Итого инвестиции** |  |  | **35 557 143** | **3 110 509** | **3 110 509** |  |
|  | **Проект 1  Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3, Т3. В том числе:** |  |  | **35 035 032** | **2 600 968** | **2 600 968** |  |
| **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** | **Сентябрь 2018** | **Декабрь 2023** | **33 480 328** | **1 336 016** | **1 336 016** |  |
| **- реконструкция (модернизация), в том числе:** |  |  | **1 191 618** | **665 624** | **665 624** |  |
| Дренажные, ливневые системы водоотведения и очистных сооружений. Реконструкция. |  |  | 265 326 | 142 735 | 142 735 |  |
| Очистные сооружения |  |  | 795 439 | 397 238 | 397 238 |  |
| Система пылеподавления, функционирующей в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8 ,9 |  |  | 105 417 | 105 417 | 105 417 |  |
| **- новое строительство, в том числе:** | **Июнь 2001** | **Декабрь 2022** | **32 288 710** | **670 392** | **670 392** |  |
| Ветрозащитное ограждение (Причал № 49) |  |  | 913 305 | 314 645 | 314 645 |  |
| Причал 52/52А |  |  | 103 324 | 100 324 | 100 324 |  |
| Здание ЦПУ-3 |  |  | 117 673 | 117 673 | 117 673 |  |
| З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса |  |  | 30 982 892 | 41 268 | 41 268 |  |
| **2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе:** | **Октябрь 2018** | **Декабрь 2022** | **1 554 704** | **1 264 952** | **1 264 952** |  |
| Замена и приобретение новой внутрипортовой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д. | Январь 2021 | Декабрь 2021 | 234 347 | 234 347 | 234 347 |  |
| Замена, модернизация, дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники, систем АСУ ТП |  |  | 909 157 | 705 399 | 705 399 |  |
| Инженерные системы ОГЭ (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) |  |  | 284 454 | 198 460 | 198 460 |  |
| Системы отдела связи: ОПС, видеонаблюдение, СКУД и т.д.) |  |  | 89 913 | 89 913 | 89 913 |  |
| **3) Долгосрочные финансовые вложения.** |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 2 Портовый флот, в том числе:** |  |  | **83** | **83** | **83** |  |
| **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  |  |  |  |  |
| **- реконструкция (модернизация);** |  |  |  |  |  |  |
| **- новое строительство;** |  |  |  |  |  |  |
| **2) Приобретение внеоборотных активов.** | **Апрель 2021** | **Сентябрь 2021** | **83** | **83** | **83** |  |
| **3) Долгосрочные финансовые вложения.** |  |  |  |  |  |  |
| 0 | **Проект 3 Нерегулируемая деятельность, в том числе:** |  |  | **522 028** | **509 458** | **509 458** |  |
| **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **148 763** | **139 060** | **139 060** |  |
| **- реконструкция (модернизация); в том числе:** | **Январь 2020** | **Декабрь 2022** | **12 341** | **12 341** | **12 341** |  |
| **- новое строительство, в том числе:** | **Январь 2019** | **Декабрь 2022** | **136 422** | **126 719** | **126 719** |  |
| Система водоснабжения производственно-перегрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка |  |  | 43 390 | 39 854 | 39 854 |  |
| **2) Приобретение внеоборотных активов.** | **Февраль 2020** | **Декабрь 2021** | **373 265** | **370 398** | **370 398** |  |
| Инженерные системы ОГЭ (водоснабжение, электроснабжение, трансформаторные подстанции, прожекторные мачты, кондиционеры, вентиляция и т.д.) |  |  | 84 377 | 81 710 | 81 710  **10** |  |
| Системы отдела связи: охранное, промышленное видеонаблюдение, пожарная сигнализация, линии связи, СКУД и т.д. |  |  | 48 319 | 48 119 | 48 119 |  |
| Приобретение земельных участков |  |  | 182 693 | 182 693 | 182 693 |  |
| **3) Долгосрочные финансовые вложения.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. При этом детализация приводится по объектам инвестиций, стоимость которых превышает 3 процента от стоимости запланированных инвестиций по соответствующим разделам, но при этом составляет не менее 1 процента суммы запланированных в целом по инвестиционной программе инвестиций | | | | | | | |
| <\*\*> В текущих ценах. | | | | | | | |
| <\*\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка с детализацией по каждому уровню. | | | | | | | |