|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма N 3-в* | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации Инвестиционной программы СЕМ** | | | | | | | | |
| **АО "Восточный Порт"** | | | | | | | | |
| **на 2025г.** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. без НДС | |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год) | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | В том числе по периодам | | |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Итого инвестиции** |  |  |  | **13 780 181** | **4 565 776** | **4 895 300** | **4 131 873** |
|  | **Проект 1  Стивидорная деятельность: ППК-1, ППК-3, Т3, в том числе:** |  |  |  | **12 236 059** | **3 828 644** | **4 377 788** | **3 936 260** |
|  | итого за счет собственных средств |  |  |  | 12 236 059 | 3 828 644 |  |  |
|  | Замена и приобретение новой внутрипортовой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д. | январь 2025г. | декабрь 2025г. |  | 110 443 | 110 443 |  |  |
|  | Приобретение, замена и модернизация, дооборудование производственного, перегрузочного, конвейерного, жд оборудования, техники, систем пылеподавления | апрель 2024г. | июнь 2027г. |  | 5 653 268 | 1 164 532 |  |  |
|  | АСУТП | июнь 2024г. | декабрь 2025г. |  | 28 009 | 24 823 |  |  |
|  | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | июнь 2021г. | декабрь 2026г. |  | 224 353 | 190 226 |  |  |
|  | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | сентябрь 2022г. | декабрь 2025г. |  | 165 530 | 105 512 |  |  |
|  | Прочие оборудование (вспомогательное оборудование, оборудование СОТиПБ, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2025г. | декабрь 2025г. |  | 169 800 | 169 800 |  |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | октябрь 2018г. | декабрь 2027г. |  | 5 884 656 | 2 063 308 |  |  |
|  | **Проект 2 Портофлот,  в том числе:** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Проект 3 Нерегулируемая деятельность,  в том числе:** |  |  |  | **1 544 122** | **737 132** | **517 512** | **195 613** |
|  | - за счет собственных средств организации; |  |  |  | 1 544 122 | 737 132 |  |  |
|  | Автотранспорт | апрель 2025г. | декабрь 2025г. |  | 12 170 | 12 170 |  |  |
|  | АСУТП | август 2023г. | сентябрь 2025г. |  | 25 698 | 20 370 |  |  |
|  | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи,охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | май 2024г. | сентябрь 2025г. |  | 21 500 | 16 330 |  |  |
|  | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | апрель 2022г. | декабрь 2026г. |  | 190 002 | 120 826 |  |  |
|  | Орг. техника, фото-видео аппаратура, оборудование для музея | апрель 2025г. | июнь 2025г. |  | 585 | 585 |  |  |
|  | Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование , станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2025г. | сентябрь 2025г. |  | 12 818 | 12 818 |  |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | январь 2018г. | декабрь 2027г. |  | 1 278 749 | 551 433 |  |  |
|  | Нематериальные активы | январь 2025г. | декабрь 2025г. |  | 2 600 | 2 600 |  |  |
|  | Приобретение земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.  <\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.  <\*\*\*> В текущих ценах. | | | | | | | | |