|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма N 3-б* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Содержание Инвестиционной программы АО "Восточный Порт" на 2022 г.**  тыс. руб. без НДС | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2022 году | | |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) |  | | |
| всего (тыс. руб.) | в том числе | |
| за счет собственных средств организации (тыс. руб.) | за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Итого инвестиции** |  |  | **9 572 031** | **4 522 534** | **4 522 534** |  |
|  | **Проект 1  Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3, Т3, в том числе:** |  |  | **7 885 584** | **3 810 044** | **3 810 044** |  |
| **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **5 774 443** | **2 749 828** | **2 749 828** |  |
| **- реконструкция (модернизация), в том числе:** | октябрь 2018г. | декабрь 2023г. | **1 858 769** | **996 408** | **996 408** |  |
| Причал №51. Реконструкция (удлинение). Причалы №52, 52А в порту Восточный | январь 2020г. | декабрь 2022г. | 987 937 | 860 893 | 860 893 |  |
| Дренажные, ливневые системы водоотведения. Реконструкция. | октябрь 2018г. | декабрь 2023г. | 383 560 | 129 983 | 129 983 |  |
| **новое строительство, в том числе:** | октябрь 2018г. | декабрь 2023г. | **3 915 675** | **1 753 420** | **1 753 420** |  |
| Ветрозащитное ограждение (Причал № 49) | октябрь 2018 г. | декабрь 2022г. | 872 020 | 95 068 | 95 068 |  |
| Баровой рыхлительный комплекс | январь 2021г. | декабрь 2022 г. | 167 491 | 159 554 | 159 554 |  |
| Система пылеподавления, функционирующей в круглогодичном режиме в зонах пылеобразования при работе ДСК 7, 8 ,9 | январь 2021г. | декабрь 2022г. | 118 067 | 118 067 | 118 067 |  |
| Очистные сооружения | июнь 2020г. | декабрь 2023г. | 1 826 267 | 1 049 823 | 1 049 823 |  |
|  | **2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе:** | сентябрь 2018г. | декабрь 2023г. | **2 111 141** | **1 060 216** | **1 060 216** |  |
| **3) Долгосрочные вложения** |  |  |  |  |  |  |
| **Проект 2 Нерегулируемая деятельность, в том числе:** |  |  | **1 686 447** | **712 491** | **712 491** |  |
| **1) Капитальное строительство, в т. ч.:** |  |  | **1 401 556** | **516 697** | **516 697** |  |
| **- реконструкция (модернизация); в том числе:** | январь 2020г. | декабрь 2022г. | **33 374** | **26 064** | **26 064** |  |
| **- новое строительство, в том числе:** | январь 2018г. | декабрь 2022г. | **1 368 182** | **490 633** | **490 633** |  |
| Ледовый спортивный комплекс п. Врангель | январь 2020г. | декабрь 2022г. | 628 172 | 271 120 | 271 120 |  |
| Система водоснабжения производственно-перегрузочных комплексов от водозабора на реке Глинка (ППК-1,ППК-3). Общепортовые. | январь 2019г. | декабрь 2022г. | 446 487 | 135 312 | 135 312 |  |
| 2) Приобретение внеоборотных активов. В том числе: | январь 2020г. | декабрь 2023г. | 284 891 | 195 794 | 195 794 |  |
| 3) Долгосрочные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |