|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма N 3-в* | | | | | | | | | |
| **Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной  программы СЕМ АО "Восточный порт" на 2016 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | без НДС |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | | Срок окупаемости, лет | Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год) | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | В том числе по периодам | | |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) | 2 016 | 2017 | 2 018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | **Итого инвестиции** |  |  |  |  | **27 375 005** | **6 173 542** | **16 208 456** | **1 523 031** |
|  | **Проект 1  Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3 в том числе:** |  |  |  |  | **27 268 405** | **6 074 114** | 16 107 039 | 1 413 186 |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  |  |  | **27 268 405** | **6 074 114** |  |  |
|  | **Портальные краны, судопогрузочные машины** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **312396** | **312396** |  |  |
|  | **Внутрипортовая техника и погрузчики** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **122000** | **122000** |  |  |
|  | **Подпорные стенки для сыпучего груза** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **18970** | **18970** |  |  |
|  | **Модернизация перегрузочного оборудования** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **167471** | **167471** |  |  |
|  | **Инженерные системы (кондиционирование, вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, связь, ОПС и т.д.)** | **Январь 2014** | **Декабрь 2016** |  |  | **175449** | **156828** |  |  |
|  | **Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование) , измерительные приборы** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **7425** | **7425** |  |  |
|  | **З-я очередь строительства углепогрузочного комплекса в порту Восточном. Аренда земли, строительство** | **Апрель 2001** | **Декабрь 2018** |  |  | **26095249** | **4935806** |  |  |
|  | **Строительство и реконструкция зданий, причалов** | **Январь 2012** | **Декабрь 2016** |  |  | **176692** | **174627** |  |  |
|  | **Покрытие причалов, ж/д путь, крановый путь** | **Январь 2013** | **Декабрь 2016** |  |  | **84788** | **70626** |  |  |
|  | **Система удаления металлических предметов и электромагнитной очистки угля** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **107965** | **107965** |  |  |
|  | **Проект 2  Портофлот , в том числе :** |  |  |  |  | **2450** | **2450** | 2 499 | 8 949 |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  |  |  | **2450** | **2450** |  |  |
|  | **Модернизация инженерных сетей, сетей связи,охранного видеонаблюдения и т.д.** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **2190** | **2190** |  |  |
|  | **Вспомогательное оборудование , приборы** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **260** | **260** |  |  |
|  | **Проект 3  Нерегулируемая деятельность , в том числе :** |  |  |  |  | **104 150** | **96 978** | 98918 | 100896 |
|  | **- за счет собственных средств организации;** |  |  |  |  | **104 150** | **96 978** |  |  |
|  | **Автотранспорт** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **25450** | **25450** |  |  |
|  | **Модернизация инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, кондиционирование, вентиляция и т.д.** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **38116** | **38116** |  |  |
|  | **Модернизация системы охранного и технологического видеонаблюдения, охранной пожарной сигнализации, линий связи** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **5890** | **5890** |  |  |
|  | **Орг. техника** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **3130** | **3130** |  |  |
|  | **Оборудование (станочное, сварочное, технологическое, вспомогательное, электрооборудование) , измерительные приборы** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **8505** | **8505** |  |  |
|  | **Строительство, реконструкция помещений, проектные работы** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **4380** | **4380** |  |  |
|  | **Обустройство территории** | **Январь 2015** | **Декабрь 2016** |  |  | **11311** | **4139** |  |  |
|  | **Утепление зданий.** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **5368** | **5368** |  |  |
|  | **Приобретение земельных участков** | **Январь 2016** | **Декабрь 2016** |  |  | **2000** | **2000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <\*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2.  <\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.  <\*\*\*> В текущих ценах. | | | | | | | | | |