|  |
| --- |
| *Форма N 3-в* |
|  **Сумма запланированных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы СЕМ АО "Восточный Порт" на 2022 год** тыс. руб. без НДС |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации | Срок окупаемости, лет | Ожидаемый экономический эффект, (тыс. руб./год) | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | В том числе по периодам |
| начало (мес./год) | окончание (мес./год) | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Итого инвестиции**  |  |  |   |  | **9 572 031** | **4 522 534** | **1 752 644** | **1 870 070** |
|   | **Проект 1 Стивидорная деятельность ППК-1, ППК-3, ТЗ в том числе:** |  |  |   |  | **7 885 584** | **3 810 044** | **1 704 500** | **1 820 000** |
|   | **итого за счет собственных средств** |  |  |   |  | **7 885 584** | **3 810 044** |  |  |
|   | Замена и приобретение новой внутрипортовой техники: тягачи, погрузчики, грейфера, автомобили и т.д.  | декабрь 2021 | декабрь 2022 |  |  | 221 761 | 221 761 |  |  |
|   | Замена и модернизация, дооборудование перегрузочного, конвейерного оборудования, техники, систем пылеподавления | сентябрь 2018 | декабрь 2023 |   |  | 1 239 406 | 371 996 |  |  |
|   | АСУТП | сентябрь 2021 | декабрь 2022 |   |  | 159 946 | 142 820 |  |  |
|  | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций и т.д.) | июнь 2019 | декабрь 2023 |  |  | 368 964 | 250 699 |  |  |
|  | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи, охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д.) | декабрь 2021 | декабрь 2023 |  |  | 72 145 | 42 170 |  |  |
|   | Прочее оборудование (оборудование ИВЦ, электрооборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.)  | январь 2022 | декабрь 2022 |  |  | 48 920 | 30 770 |  |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | октябрь 2018 | декабрь 2023 |   |  | 5 774 443 | 2 749 828 |  |  |
|   | **Проект 2 Нерегулируемая деятельность, в том числе:** |  |  |   |  | **1 686 447** | **712 491** | **48 144** | **50 070** |
|   | **- за счет собственных средств организации;** |  |  |   |  | **1 686 447** | **712 491** |  |  |
|  | Строительство и реконструкция зданий, сооружений, причалов | январь 2018 | декабрь 2022 |  |  | **1 401 556** | **516 697** |  |  |
|   | Автотранспорт | январь 2022 | июнь 2022 |   |   | 47 697 | 47 697 |  |  |
|  | Системы отдела связи: охранная, пожарная сигнализации, система громкоговорящей связи, охранное и промышленное видеонаблюдение, СКУД и т.д. | январь 2022 | декабрь 2022 |  |  | 58 418 | 29 683 |  |  |
|  | Инженерные системы (кондиционеры, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, оборудование трансформаторных подстанций, установка обеззараживания воды и т.д.) | январь 2020 | декабрь 2023 |  |  | 133 254 | 72 892 |  |  |
|  | Орг. техника, фото-видео аппаратура, оборудование для музея | январь 2022 | сентябрь 2022 |  |  | 2 639 | 2 639 |  |  |
|  | Прочие расходы (оборудование вспомогательное, электрооборудование, станки, измерительные приборы, инструмент, мебель, бытовая техника и т.д.) | январь 2022 | декабрь 2022 |  |  | 10 060 | 10 060 |  |  |
|  | Приобретение земельных участков | январь 2022 | декабрь 2022 |  |  | 32 824 | 32 824 |  |  |
| <\*> Приводятся сведения на очередной период (период t). При этом последующие прогнозные 2 периода принимаются за период t+1 и период t+2. <\*\*> В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.<\*\*\*> В текущих ценах. |